视觉质量评估应用 · 中期汇报

专业综合设计 · 第 10 周中期联调

小组成员：江子路 / 曹天诚 / 常家硕 / 徐凯文　指导老师：周飞

汇报日期：2026-05-19

---

一、与开题计划的进度对照

| 时间节点 | 开题汇报承诺 | 当前完成度 |
| --- | --- | --- |
| 第 6-7 周 | Anaconda + PyTorch 环境搭建，命令行跑通 SSIM / NIQE | ✅ 已完成（Python 3.9 + OpenCV，CLI 输出） |
| 第 8-9 周 | 模型权重加载与离线推理；Qt Designer 完成 GUI 高保真原型 | ✅ 已完成（PyQt5 自绘 + 自实现 NIQE-Lite，零外部模型权重依赖） |
| 第 10 周（本期） | 算法 GUI 接口挂载、解决多线程 UI 卡顿、引入 VMAF 调研 | ✅ 已完成 GUI 多线程联调；VMAF 调研报告见 §6 |
| 第 16-17 周 | 最终 UI 优化 + 答辩 PPT | 待办 |

结论：进度已对齐到中期联调里程碑，可进行中期汇报演示。

---

二、当前可交付物

视觉质量评估/
├─ vqa/                  ← 核心算法包
│  ├─ algos/
│  │  ├─ psnr.py         ← FR：PSNR
│  │  ├─ ssim.py         ← FR：SSIM（11×11 高斯窗，与 Wang 2004 一致）
│  │  └─ niqe_lite.py    ← NR：自实现 NIQE-Lite（MSCN + AGGD + 锐度 + 噪声）
│  ├─ io_utils.py        ← 图像/视频读写、逐帧迭代、聚合统计
│  ├─ scorer.py          ← 算法调度器（按算法+输入类型派发）
│  ├─ cli.py             ← 命令行入口 `python -m vqa.cli`
│  └─ gui/               ← PyQt5 GUI
│     ├─ drop_preview.py ← 拖拽预览组件
│     ├─ curve.py        ← 逐帧得分曲线（QPainter 自绘）
│     ├─ worker.py       ← QThread 工作线程
│     └─ main_window.py  ← 主窗口（4 区布局）
├─ scripts/
│  ├─ make_samples.py    ← 一键生成参考/模糊/噪声/压缩样例
│  └─ gui_smoke_test.py  ← GUI 离屏自测脚本（CI 友好）
├─ samples/              ← 4 张图 + 3 段 5s 视频
├─ tests/test_algos.py   ← 6 条单测，全部通过
└─ reports/
   ├─ gui_screenshot.png ← GUI 演示截图
   └─ benchmark.json     ← 跑分数据

---

三、运行方式

1. 命令行模式（适合自动化批跑）

# 列出已注册算法
python -m vqa.cli list

# FR：用 SSIM 评估失真图像
python -m vqa.cli score samples/dis_blur.png --ref samples/ref.png --algo SSIM

# NR：用 NIQE-Lite 评估单视频
python -m vqa.cli score samples/dis_noise.mp4 --algo NIQE-Lite --max-frames 30 --json out.json

2. GUI 模式

python -m vqa.gui

界面分四区，与开题汇报第 9 页设计完全对齐：

① 输入区：双窗口拖拽 / 选择文件

② 控制区：FR / NR 模式切换、算法下拉、视频抽帧 stride、最大帧数

③ 展示区：进度条 + 逐帧得分曲线 + 实时日志

④ 结果区：大字号 MOS、聚合统计、JSON 报告导出

3. 单元测试

python -m unittest tests.test_algos -v   # 6 passed

---

四、跑分数据（基础有效性验证）

图像（参考为 `ref.png`）

| 失真类型 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | NIQE-Lite ↓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 原图 | 100.000 dB | 1.0000 | 3.656 |
| 高斯模糊 (15×15, σ=4) | 25.534 dB | 0.6870 | 6.612 |
| 高斯噪声 (σ=25/255) | 24.020 dB | 0.4874 | 6.358 |
| JPEG q=12 | 29.382 dB | 0.7426 | 3.376 |

视频（参考为 `ref.mp4`，前 30 帧）

| 失真类型 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | NIQE-Lite ↓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 原视频 | 100.000 dB | 1.0000 | 3.557 |
| 视频 高斯模糊 | 27.194 dB | 0.7329 | 4.575 |
| 视频 高斯噪声 | 27.564 dB | 0.6448 | 4.562 |

观察结论

PSNR、SSIM 在所有失真上严格低于无失真情况 → 基本单调性正确。

NIQE-Lite 在模糊/噪声上得分明显升高（3.66 → 6.61 / 6.36），证明无参考通路可用；JPEG q=12 出现"高频被抹平 → NIQE 反而下降"的已知现象，将在后期接入官方 NIQE / VSFA 时解决（见 §6）。

单图打分耗时 < 20 ms，30 帧视频 SSIM 耗时 ≈ 0.2 s；GUI 上交互流畅。

---

五、关键技术点

5.1 多线程不卡 UI

`vqa.gui.worker.ScoringWorker` 继承 `QObject`，通过 `moveToThread(QThread)` 跑在后台线程；

进度、日志、完成、失败均使用 `pyqtSignal` 跨线程回到 UI；

界面层在任务进行时禁用"开始评估"按钮 + 进度条进入 busy 模式，消除了视频处理时主线程冻结这一开题中明确点名的难题；

已在离屏环境通过 `gui_smoke_test.py` 自检：MainWindow → 工作线程 → 完成信号链路无异常，SSIM 结果与 CLI 完全一致 (0.6870)。

5.2 SSIM 实现

直接对应 Wang 等 2004 的卷积形式：用 11×11 高斯窗滑动得到 μ、σ²、σ_xy；

通过 `cv2.filter2D` 而非自己写循环，保证速度 + 数值稳定。

5.3 NIQE-Lite（自实现轻量无参考）

故意不依赖任何预训练模型与 PCA 参数文件，特征构造：

MSCN 系数的全局方差与峰度——失真越严重越偏离自然分布；

MSCN 水平/垂直乘积的峰度——捕捉模糊与噪声；

拉普拉斯响应方差——模糊敏感；

Immerkaer 噪声估计——噪声敏感。

得分越大代表越偏离自然图像。优势：纯 NumPy/OpenCV、跨平台无障碍；劣势：与官方 NIQE 量纲不一致、对压缩失真不敏感——这正是后期切换到 VSFA / 官方 NIQE 要解决的。

---

六、后续工作（含承诺的 VMAF 调研）

| 周次 | 计划工作 |
| --- | --- |
| 第 11-12 周 | 接入 VMAF（计划方案：FFmpeg 编译 libvmaf，或直接用 `vmaf` 二进制；GUI 通过子进程 + 流式 stdout 解析实时得分曲线） |
| 第 13-14 周 | 接入 VSFA（PyTorch + 预训练 ResNet-50 内容感知特征 + GRU 时序池化），降级方案保留 NIQE-Lite |
| 第 15 周 | 在 TID2013 / LIVE 上跑 SROCC / KROCC / PLCC / RMSE，与基线对照 |
| 第 16-17 周 | UI 性能优化（视频流式分块）、答辩 PPT、个人工作报告 |

VMAF 调研要点（已完成阅读）

VMAF = VIF（视觉信息保真度，4 个尺度）+ DLM（细节损失指标）+ TI（时域信息）→ SVM 回归；

默认模型：`vmaf_v0.6.1` 训练于 1080p；视频 SDR/HDR 各有专门模型；

集成路径推荐：`pip install vmaf-python` 方式过老，更稳定的是把 `ffmpeg -lavfi libvmaf` 包成子进程，把 stdout 实时解析为逐帧得分；

因 GUI 已采用 QThread + 信号通路，VMAF 接入只需新增一个 `vqa/algos/vmaf.py` 实现 `score_video(ref, dis)` 即可，不破坏既有 API。

---

七、风险与降级策略

| 风险 | 触发条件 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| VMAF 在 macOS 上编译失败 | libvmaf 依赖 meson/ninja | 改用 Netflix 官方静态二进制；或 Docker 内运行 |
| VSFA 推理过慢导致 UI 阻塞 | 单视频 > 5s 推理 | 已实现 QThread，进一步可分块推理 + 流式回吐 |
| NIQE-Lite 在 JPEG 上单调性反向 | 已在跑分中观察到 | 后期由官方 NIQE / VSFA 替换，不影响中期演示 |

---

八、本次中期演示脚本（建议 5 分钟）

`python -m vqa.cli list` —— 展示三种算法已注册（30 s）；

`python -m vqa.gui` 启动主窗口；

拖入 `samples/ref.png` 与 `samples/dis_blur.png`，FR / SSIM → 0.687（30 s）；

切换为 NR / NIQE-Lite，把 `dis_noise.png` 拖入待评估区 → 6.36（30 s）；

切换 FR / SSIM，参考拖入 `ref.mp4`，待评估拖入 `dis_blur.mp4`，max-frames=30 → 演示逐帧曲线动态绘制 + UI 不卡顿（2 min）；

点击"导出 JSON 报告"展示落地结果（30 s）；

用 PPT 介绍 VMAF / VSFA 后续路线图（1 min）。

---

附录：GUI 主界面截图